**A picture containing drawing

Description automatically generated**

**Fundargerð – 528. stjórnarfundur Kölku**

Fundur í stjórn Kölku sorpeyðingarstöðvar sf. var haldinn þriðjudaginn 14. september 2021, kl. 16:30. Fundurinn var haldinn í fundarsal Kölku.

Mættir: Önundur Jónasson sem stýrði fundi, Ásrún Kristinsdóttir, Inga Rut Hlöðversdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Páll Orri Pálsson sem ritaði fundargerð og Steinþór Þórðarson.

Dagskrá:

1. Skýrsla framkvæmdastjóra.
2. Verkefni haustsins.
3. Önnur mál.
4. **Skýrsla framkvæmdastjóra:**
5. Öryggismál: Nokkur atvik hafa verið skráð frá síðasta fundi en ekki alvarleg.
6. Afköst brennslu í ágúst voru um 1500 kg. á klst. eða um 10% hærri en á sama tíma í fyrra.
7. Fyrsta tæming grenndargáma er í dag. Gámar fyrir pappír/pappa og plast eru orðnir fullir á tveimur stöðvum. Eins og gert hefur verið ráð fyrir þarf líklega að endurskoða einstaka staðsetningar. Í tæmingaráætlun Terra kemur fram að stefnt er að tæmingu pappír/pappagáma og plastgáma alla mánudaga en málm- og glergáma einn þriðjudag í mánuði (í kringum 20. hvers mánaðar).
8. Framkvæmdir í Helguvík – verktaki hefur óskað eftir að fresta verklokum til loka október í stað þess fyrsta eins og gert var ráð fyrir í upphafi.
9. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar bauð framkvæmdastjóra og stjórnarformanni Kölku til fundar 24. ágúst. sl. Framkvæmdastjóri kynnti stefnu og markmið Kölku og fór yfir nokkur verkefni sem eru ofarlega á baugi. Fram kom áhugi bæjarins á að fela Kölku fleiri þætti í úrgangsmálum, m.a. með því að Kalka annist móttöku garðaúrgangs o.fl. Framhald verður á þessu samtali fljótlega.
10. Framkvæmdastjóri upplýsti að lítið hafi skýrst um hvernig sveitarfélög á öllu landinu hyggjast mæta kröfum nýrra laga sem samþykkt voru 16. júní sl. Haustráðstefna Fenúr (6. október) mun snúast að mestu um þetta mál.
11. Slökkt var á ofni Kölku að morgni sunnudagsins 12. september, vegna áætlaðs viðhalds. Vonast er til að hægt verði að ljúka viðhaldsverkefnum innan viku.
12. **Verkefni haustsins.**
13. **Kynningarátak:** Framkvæmdastjóri hefur að undanförnu unnið að undirbúningi birtingar greina og kynningarefnis um mikilvægi flokkunar.
14. **Brennsluefni:** Vegna vendinga á markaði má búast við breytingum á eftirspurn eftir brennslu. Framkvæmdastjóri og rekstrarstjóri eiga því í viðræðum við nokkra aðila sem eru að leita lausna með úrgang sem þarf að brenna.
15. **Önnur mál:** Engin önnur mál.

Fleira var ekki tekið fyrir á fundinum og honum slitið kl. 18:15.

Næsti fundur er áætlaður þriðjudaginn 19. október 2021.

Fundargerð samþykkt með undirskriftum.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Önundur Jónasson Ásrún Kristinsdóttir

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Laufey Erlendsdóttir                                            Páll Orri Pálsson

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inga Rut Hlöðversdóttir Steinþór Þórðarson